NEXA

Conectamos clientes y negocios

Roadmap de Producto

Nexa · De listas de espera a plataforma

Versión 0.1 — borrador inicial

Julio 2026

# Visión de plataforma

Nexa empieza por las listas de espera, pero está diseñada para convertirse en una suite de servicios para restaurantes (y otros negocios). El roadmap prioriza validar el núcleo antes de expandir.

# Fase 1 — MVP: Listas de espera (ahora)

- Webapp de cliente (QR / código / catálogo; guest y registrado).

- Webapp de recepción en tiempo real; múltiples colas.

- Panel de administración con métricas.

- Notificaciones web (gratis) + SMS/WhatsApp (pago).

- Formulario de evaluación post-servicio.

Objetivo: validar con los primeros restaurantes reales y pulir la experiencia.

# Fase 2 — Reservas y relación con el cliente

- Reservaciones (unificadas con walk-ins en una sola cola).

- CRM de comensales (frecuencia, preferencias, cumpleaños, campañas de retorno).

- Programa de lealtad / reseñas automáticas.

# Fase 3 — Operación y monetización avanzada

- Gestión de mesas / floor plan visual.

- Menú digital por QR y pedido en mesa.

- Pago en mesa e integración con POS (Toast, Square, SoftRestaurant).

- Analytics avanzado (ticket promedio, productos más vendidos).

# Fase 4 — Expansión

- Otros verticales: clínicas, barberías, retail, trámites.

- App móvil nativa.

- Gestión de personal / turnos.

# Nota

Las fechas son [POR DEFINIR]. El orden refleja dependencia y valor: cada fase se apoya en los datos y la base construida en la anterior. La integración con POS (Fase 3) es el mayor multiplicador y conviene contemplarla en la arquitectura desde temprano.